**Laboratório web(Assistência Técnica)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Função** |
| Lucas Takeshi de Lima Arakaki | Líder |
| Maria Joziane Pereira da Silva | Tester |
| Jessica Bezerra da Siva | Design |
| Emília Victória Nogueira Daves | Redator |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projeto:** Asistencia técnica | | |
| **Tarefa** | **Data de início** | **Data de termino** |
| Estudo e leitura do documento | 05/02/19 | 08/02/19 |
| Modelagem do banco de dados | 08/02/19 | 11/02/19 |
| Construção do banco de dados | 11/02/19 | 14/02/19 |
| Desenvolvimento da interface | 18/02/19 | 22/02/19 |
| Programação | 25/02/19 | 01/03/19 |
| Testes | 18/02/19 | 01/03/19 |