**Laboratório web(Assistência Técnica)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Função** |
| Lucas Takeshi de Lima Arakaki | Líder |
| Maria Joziane Pereira da Silva | Tester |
| Jessica Bezerra da Silva | Design |
| Emília Victória Nogueira Daves | Redator |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projeto:** Assistência técnica | | |
| **Tarefa** | **Data de início** | **Data de termino** |
| Estudo e leitura do documento | 05/02/19 | 08/02/19 |
| Modelagem do banco de dados | 08/02/19 | 11/02/19 |
| Construção do banco de dados | 11/02/19 | 14/02/19 |
| Desenvolvimento da interface | 18/02/19 | 22/02/19 |
| Programação | 25/02/19 | 01/03/19 |
| Testes | 18/02/19 | 01/03/19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Descrição | Tarefas | Data de inicio | Data de termino |
| Jessica | Modelagem do banco de dados | Adicionando a modelagem do banco de dados | 10/02/19 | 10/02/19 |
| Lucas | Modelagem do banco de dados | Adicionando a modelagem do banco de dados | 10/02/19 | 10/02/19 |
| Joziane | Estudo do banco de dados | Realização dos estudos sobre banco de dados | 11/02/19 | 11/02/19 |
| Jessica | Criação do design | Desenvolvimento do layout no figma | 12/02/19 | 13/02/19 |
| Joziane | Criação do banco de dados | Adicionando a construção do banco de dados | 13/02/19 | 13/02/19 |
| Jessica | Criação do menu | Em desenvolvimento | 14/02/19 | Em aberto |
| Jessica | Criação da interface Home | Em desenvolvimento | 15/02/19 | Em aberto |
| Emília | Criação da interface cadastro funcionário/cliente | Em desenvolvimento | 15/02/19 | Em aberto |
| Lucas | Começo da criação da interface serviços | Em desenvolvimento | 15/02/19 | Em aberto |